**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Revisión de avances y creación Sprint 9**

**FECHA: 02/05/2022 HORA: 05:26 PM**

**PROYECTO/MÓDULO: Easy House Rent**

**LUGAR:** SENA - Centro de Comercio y Turismo

**PARTICIPANTES:**

| **NOMBRE** | **CARGO** |
| --- | --- |
| Julian David Amaya Gomez | Development Team |
| Sebastian Henao Ruiz | Scrum Master |
| Jhon Maicol Montoya Florez | Development Team |
| Juan Pablo Patiño Florez. | Development Team |
| Karen Dahiana Agudelo Villa | Development Team |

**ORDEN DEL DIA:**

Se revisó el progreso con las tareas asignadas anteriormente en Jira y se planteó el nuevo Sprint.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Se continuó el progreso del Sprint 8 y se creó el Sprint 9, se revisaron los tiempos del Sprint y se acordó continuar con las tareas actuales propuestas en Jira, se dialogo con el equipo funcionalidades faltantes en el Proyecto y estas funcionalidades se añadieron al Sprint 9.

***COMPROMISOS:***

| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- |
| Método Set y Get de LocalStorage - Chat User to User - Desarrolló resultados de Búsqueda - Set JWT - Redirección de Ventanas - Envío Query de Búsqueda - Implementar plantilla Email | Sebastian Henao Ruiz | 17/05/2022 | Terminado |
| Chat User to User - Diseño ventana UserProfile | Jhon Maicol Montoya Florez | 17/05/2022 | Terminado |
| Actualización diagrama de clases - Revisión documentación - Cambio de entidades en anuncio. | Julian David Amaya Gomez | 17/05/2022 | Terminado |
| Actualización Método Login - Método Búsqueda Query Param | Juan Pablo Patiño Florez | 17/05/2022 | Terminado |
| Actualización diagrama de clases | Karen Dahiana Agudelo Villa | 17/05/2022 | Terminado |

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron.

| Nombres y Apellidos : | Firma : |
| --- | --- |
| Julian David Amaya Gomez |  |
| Sebastian Henao Ruiz |  |
| Jhon Maicol Montoya Florez |  |
| Juan Pablo Patiño Florez |  |
| Karen Dahiana Agudelo Villa |  |