**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Revisión de avances y Creación Sprint 10**

**FECHA: 17/05/2022 HORA: 09:27 PM**

**PROYECTO/MÓDULO: Easy House Rent**

**LUGAR:** De manera remota, desde los hogares.

**PARTICIPANTES:**

| **NOMBRE** | **CARGO** |
| --- | --- |
| Julian David Amaya Gomez | Development Team |
| Sebastian Henao Ruiz | Scrum Master |
| Jhon Maicol Montoya Florez | Development Team |
| Juan Pablo Patiño Florez. | Development Team |
| Karen Dahiana Agudelo Villa | Development Team |

**ORDEN DEL DIA:**

Se revisó el progreso con las tareas asignadas anteriormente en Jira y se planteó el nuevo Sprint.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Se terminó el progreso del Sprint 9 y se creó el Sprint 10, se revisaron los tiempos del Sprint y se acordó continuar con las tareas propuestas en Jira, se dialogo con el equipo funcionalidades faltantes en el Proyecto y estas funcionalidades se añadieron al Sprint 10.

***COMPROMISOS:***

| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo modulo anunció - Creación rama estable release - Integración módulo chat - Envío de email con notificación - Actualizacion foto de perfil. | Sebastian Henao Ruiz | 31/05/2022 | Terminado |
| Funcionalidad: cambio contraseña - Validaciones y verificación de seguridad - Eliminación de datos inicio de sesión. | Jhon Maicol Montoya Florez | 31/05/2022 | Terminado |
| Aprobación documentos - Revisión documentación - Responsive: ventana sobre nosotros. | Julian David Amaya Gomez | 31/05/2022 | Terminado |
| Despliegue Backend, Frontend - Desarrollo categorías - Desarrollo más reciente. | Juan Pablo Patiño Florez | 31/05/2022 | Terminado |
| Responsive: Ventana contacto. | Karen Dahiana Agudelo Villa | 31/05/2022 | Terminado |

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron.

| Nombres y Apellidos : | Firma : |
| --- | --- |
| Julian David Amaya Gomez |  |
| Sebastian Henao Ruiz |  |
| Jhon Maicol Montoya Florez |  |
| Juan Pablo Patiño Florez |  |
| Karen Dahiana Agudelo Villa |  |