**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Revisión de avances y Creación Sprint 11**

**FECHA: 14/06/2022 HORA: 09:17 PM**

**PROYECTO/MÓDULO: Easy House Rent**

**LUGAR:** De manera remota, desde los hogares.

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Julian David Amaya Gomez | Development Team |
| Sebastian Henao Ruiz | Scrum Master |
| Jhon Maicol Montoya Florez | Development Team |
| Juan Pablo Patiño Florez. | Development Team |
| Karen Dahiana Agudelo Villa | Development Team |

**ORDEN DEL DIA:**

Se revisó el progreso con las tareas asignadas anteriormente en Jira y se planteó el nuevo Sprint 11 asignando tareas.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Se creó el Sprint 11, se revisaron los tiempos del Sprint y se acordó continuar con las tareas propuestas en Jira, se dialogo con el equipo funcionalidades faltantes en el Proyecto.

***COMPROMISOS:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| Responsive: userProfile - Profile - integración módulo chat - Desarrollo pagina anuncio. | Sebastian Henao Ruiz | 17/06/2022 | Terminado |
| Actualización información del usuario - implementación: validaciones, advertencias y verificación. | Jhon Maicol Montoya Florez | 17/06/2022 | Terminado |
| Revisión y aprobación: documentación - Reestructura página soporte. | Julian David Amaya Gomez | 17/06/2022 | Terminado |
| Organización: Header - Footer – Método Recomendados – funcionalidad vista contacto – Método carrusel automático. | Juan Pablo Patiño Florez | 17/06/2022 | Terminado |
| Responsive: Ventana contacto - Sobre nosotros – Carrusel automático. | Karen Dahiana Agudelo Villa | 17/06/2022 | Terminado |

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos : | Firma : |
| Julian David Amaya Gomez |  |
| Sebastian Henao Ruiz |  |
| Jhon Maicol Montoya Florez |  |
| Juan Pablo Patiño Florez |  |
| Karen Dahiana Agudelo Villa |  |